CALLPICKER · DIRECCIÓN DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE AUDITORÍA INTERNA ARKANSAS STATE UNIVERSITY CAMPUS QUERÉTARO Versión v2.0 · Actualización 8 de septiembre de 2026 Periodo cubierto Marzo – septiembre 2026 (Fase 1: mar–abr · Fase 2: may – 7 sep) Clasificación Confidencial · Enterprise AAA · Rescatable

Documento de uso interno — no distribuir al cliente

# Resumen ejecutivo

El presente informe documenta el caso Arkansas State University Campus Querétaro, cliente de Callpicker Chat desde marzo de 2026. La Fase 1 (marzo–abril 2026) expuso fallas sistémicas en preventa, activación e implementación que derivaron en una crisis operativa de 35 días, resuelta mediante la intervención de la Dirección de Satisfacción al Cliente el 14 de abril de 2026.

Esta actualización (Fase 2) incorpora evidencia del canal de Slack #arkansas-cq correspondiente a mayo–7 de septiembre de 2026. La cuenta se mantuvo operativa y sin una crisis de la magnitud de Fase 1, pero se documentan cuatro frentes abiertos de forma simultánea —facturación de WhatsApp, integración con Salesforce, funcionalidad de marcación tipo Genesys, y escalabilidad de un nuevo proyecto de telefonía— que replican en nuevos dominios el mismo patrón raíz de Fase 1: compromisos comunicados al cliente antes de una validación técnica completa.

| 35 días Duración crisis inicial (Fase 1) | 4 Pivotes técnicos (Fase 1) | $147k Valor en riesgo histórico (Fase 1) | 4 frentes Abiertos simultáneamente (Fase 2) |
| --- | --- | --- | --- |

Limitación de fuente: se confirmó que el extracto de Slack corresponde a la ventana de mayo al 7 de septiembre de 2026, pero los mensajes individuales solo conservan hora del día, no fecha de calendario. La cronología de Fase 2 se presenta por tema (frente de trabajo) dentro de esa ventana, no como línea de tiempo fechada día por día.

## Hallazgos críticos

- 01 · (Fase 1) La promesa de implementación en “10 minutos” por parte de Ventas, sin validación técnica previa, generó una deuda moral que el cliente instrumentalizó durante la negociación. [VERIFICADO]

- 02 · (Fase 1) La plataforma carecía de webhooks de estado de entrega/lectura (DLR), funcionalidad estándar de la industria, descubierta hasta avanzado el proyecto. [VERIFICADO]

- 03 · (Fase 1) Soporte y Activaciones trataron un proyecto de integración personalizada con estándares de soporte reactivo. [VERIFICADO]

- 04 · (Fase 1) La ausencia de un proceso de Discovery formal es la causa raíz de todos los problemas subsecuentes del informe original. [VERIFICADO]

- 05 · (Fase 2 — nuevo) El patrón de “expectativa no alineada antes de la reunión” se repitió: una sesión de capacitación de plataforma escaló a un reclamo formal por Salesforce porque el objetivo no se comunicó de forma consistente al cliente. Documentado por Enrique Gudiño. [VERIFICADO]

- 06 · (Fase 2 — nuevo) La disputa de facturación de WhatsApp (mensajes cobrados vs. enviados según el cliente) sigue abierta: Callpicker envió documentación de conciliación más de una vez sin confirmación explícita de cierre. [VERIFICADO]  en el envío repetido ·  [HIPÓTESIS]  en si el cliente quedó conforme

- 07 · (Fase 2 — nuevo) El alcance actual de Salesforce (solo registrar la llamada al evento “completed”) no cubre el requerimiento real del cliente; falta desarrollo cuya viabilidad no ha sido evaluada. Confirmado por Paola Bárcenas. [VERIFICADO]

## Resultado de Fase 1 (contexto)

A partir de la intervención de la Dirección de Satisfacción al Cliente, el proyecto de mensajería se estabilizó: Ingeniería entregó documentación técnica completa, se activó el autoservicio de plantillas y la arquitectura fue simplificada (modelo “In-the-Wire”). El cliente mantuvo la disposición de formalizar un contrato a largo plazo e integrar el canal de voz.

Esta estabilización no impidió la apertura de nuevos frentes de fricción en los meses siguientes, detallados a continuación.

Fase 2 — Frentes abiertos post-estabilización

A diferencia de Fase 1 (una crisis única y concentrada), Fase 2 se caracteriza por múltiples frentes de menor intensidad individual pero abiertos de forma simultánea, coordinados en su mayoría por un solo gestor comercial (José Galván).

1 · Facturación de WhatsApp — Consumo vs. Cobro

- El cliente (Daniel García y después Guillermo Nava) cuestiona en más de una ocasión que se le cobran mensajes que, según su propio conteo, no fueron enviados. [VERIFICADO]

- Callpicker aclaró explícitamente que no se cobran mensajes no enviados; se interpretó que el cliente buscaba aplicar tarifas de su proveedor anterior, lo cual se descartó sin negociar descuento. [VERIFICADO]

- Fátima González elaboró y envió el documento de conciliación (Arkansas.xlsx) — el mismo archivo que sustenta el informe de verificación de facturación ya entregado al cliente (corte de junio 2026: 7,549 mensajes facturables sobre 13,294 enviados). [VERIFICADO]

- El método que usa el cliente internamente para contar sus propios envíos no está documentado en el extracto. [VACÍO]

- Se acordó (referencia a conversación con Joaquín Alejandro Martínez Fernández, ~agosto) separar en factura: costo de plantilla cobrado por Meta, fee de plataforma, y costo por envío. [VERIFICADO]

Nota de continuidad: este frente motivó la auditoría independiente de facturación ya elaborada. Se recomienda usarla como cierre formal de este punto.

2 · Integración Salesforce–Callpicker

- Alcance actual: solo se registra la llamada en Salesforce al recibir el evento “completed”. Confirmado por Paola Bárcenas. [VERIFICADO]

- Este alcance no resuelve el requerimiento real del cliente; se requiere desarrollo adicional y validación de viabilidad con automatizaciones, sin dimensionar en horas o costo. [VERIFICADO]

- Ambigüedad interna no resuelta sobre el modelo de trabajo (¿desarrolla Callpicker o el cliente vía API?). José Galván reconoce “teléfono descompuesto” en la comunicación de este punto. [HIPÓTESIS]

- La fricción se agravó cuando una sesión agendada como “recorrido de plataforma” escaló, a petición del cliente en vivo, a un reclamo por no abordar Salesforce. [VERIFICADO]

3 · Campañas de voz — Expectativa tipo Genesys (Dialer)

- El cliente solicita llamadas consecutivas automáticas al agente disponible, más integración con su CRM, replicando el comportamiento de Genesys Interaction Dialer. [VERIFICADO]

- Callpicker no cuenta de forma nativa con esta función; “Campaña Avanzada” es la opción más cercana pero no cubre marcación consecutiva inmediata. [VERIFICADO]

- Toño del Río documenta resistencia histórica de clientes al módulo de Campañas — no es un caso aislado. [VERIFICADO]

- El cliente también señaló que la carga masiva de contactos vía archivo no le resulta práctica para su operación. [VERIFICADO]

4 · Escalabilidad de telefonía — Proyecto nuevo (Conmutador)

- Tres preguntas técnicas permanecen sin respuesta documentada: (a) importación de 180,000 contactos de una sola vez o escalonada; (b) catálogo de estados de llamada consultables; (c) automatización de rotación de 25 DIDs por lada de destino, con recepción de llamadas en esas mismas líneas. [VACÍO]

- Se abrió ticket de activación de demo de Conmutador (#113740, fusionado con #113739), a cargo de Pepe Toño Villaseñor, con Guillermo Nava como contacto del cliente. [VERIFICADO]

Riesgo directo: si el proyecto de telefonía avanza comercialmente antes de responder estas tres preguntas, se reproduce la secuencia “venta sin Discovery técnico” que originó la crisis de marzo–abril.

5 · Asignación automática de conversaciones en Campañas de Chat

- Al reabrirse una conversación por respuesta a campaña, no se asignaba automáticamente a un ejecutivo. [VERIFICADO]

- Causa: falta de activar “Asignación automática” en la bandeja — no fue falla de plataforma. Resuelto por Paola Bárcenas el mismo día de consulta. [VERIFICADO]

Comportamiento — patrones de negociación

## Fase 1 (referencia)

| Táctica | Descripción observable | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Activación de deuda moral | Cita repetidamente “ustedes dijeron 10 minutos” | Pérdida de leverage comercial |
| Triangulación de autoridad | Menciona a su jefa y Presidencia | Urgencia artificial |
| Promesa de zanahoria | Ofrece migración de Genesys en octubre | Incentivó concesiones técnicas |

## Patrones confirmados o nuevos en Fase 2

Urgencia recurrente. El cliente reporta “aún no se resuelve” y presión por contacto directo; José Galván describe el patrón como presión “por todos lados”. Consistente con la táctica ya documentada en Fase 1.

Inasistencia a reuniones agendadas (nuevo). Daniel García no se conectó a una llamada agendada; el equipo esperó 15 minutos y reagendó. Daniel Martínez Loyola confirma que es recurrente.

Escalación en vivo, no planeada (nuevo). El cliente usa una sesión ya agendada para introducir un reclamo distinto al acordado (Salesforce durante capacitación), forzando respuesta sin preparación.

Contención sin sobreprometer (nuevo, positivo). En Salesforce, Paola Bárcenas comunicó de forma directa y temprana que el alcance actual “no resuelve su requerimiento”, sin prometer una solución antes de tener claridad técnica.

# Problema raíz central

Ausencia de proceso formal de Discovery para proyectos de integración con terceros y cuentas Enterprise. No se trató de un error aislado de una persona, sino de una cadena de decisiones tomadas bajo la lógica del “soporte reactivo” cuando la situación demandaba “arquitectura proactiva”.

Confirmación en Fase 2: la recomendación central de Fase 1 se aplicó al proyecto de mensajería, pero no se extendió a Salesforce, dialer de voz ni al proyecto de telefonía. El mismo patrón reaparece en cada dominio nuevo, indicando que el fix fue puntual al proyecto, no sistémico a nivel cuenta ni empresa.

## Flujo real — Fase 1

| Paso | Responsable | Qué ocurrió | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Venta | José Galván | Promesa de “10 min” sin Discovery | Expectativa irreal. Deuda moral. |
| 2. Activación | Edith Balderas | Trata proyecto especial como bandeja QR estándar | Falla silenciosa 2 semanas |
| 3. Escalación tardía | Soporte → Ingeniería | Solo escala al amenazar cancelación | Ingeniería en modo “apagar incendio” |
| 4. Ingeniería reactiva | D. Avilés / Ricardo | Propone Orquestador (98h); sin webhooks DLR | $147k rechazados. 4 pivotes. |
| 5. Cliente presiona | Daniel García | WhatsApp, emails y reuniones | 6 canales activos |
| 6. Estabilización | J. Manuel / D. Mtz | Árbitro de alcances | Proyecto rescatado |

## Flujo real — Fase 2 (mismo patrón, nuevos dominios)

| Dominio | Compromiso o sesión previa | Momento de fricción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Salesforce | Sesión agendada como “recorrido de plataforma” | Cliente reclama en vivo esperar tratar Salesforce | Abierto |
| Dialer de voz | Demo de plataforma nativa | Cliente compara vs. Genesys, brecha funcional | Abierto |
| Telefonía/Conmutador | Ticket de activación de demo | Preguntas de escalabilidad sin responder | Abierto — riesgo latente |
| Facturación WA | Documento de conciliación enviado 2+ veces | Cliente insiste sin exponer su metodología | En seguimiento |

Plan de acción actualizado

## Inmediato

| # | Acción | Responsable | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerrar por escrito la conciliación de facturación WhatsApp con Daniel García / Guillermo Nava, usando el informe ya elaborado (7,549 mensajes facturables) | José Manuel + Fátima González | Confirmación escrita del cliente |
| 2 | Confirmar con Daniel García el alcance real de Salesforce; agendar sesión específica con automatizaciones con agenda confirmada por escrito | José Galván + Daniel Martínez Loyola | Documento de alcance firmado |
| 3 | Responder formalmente las 3 preguntas de escalabilidad de telefonía antes de continuar la activación del Conmutador | Ingeniería + Toño del Río | Respuesta técnica escrita entregada |
| 4 | Resolver dudas técnicas pendientes de Ana Pilar (prefijo wa_, multimedia, API de nombres) — pendiente desde Fase 1 | David Avilés + Ricardo + Soporte | Respuesta en 24 horas |

## Mediano plazo

| # | Acción | Responsable | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evaluar viabilidad y costo de función de marcación consecutiva (dialer progresivo); decidir si es desarrollo a medida o roadmap de producto | Ingeniería – Producto | Documento de factibilidad con estimado de horas |
| 2 | Formalizar el modelo de trabajo de Salesforce (desarrollo Callpicker vs. cliente vía API) | José Galván + Joaquín A. Martínez F. | Acuerdo documentado y compartido |
| 3 | Extender el Checklist de Discovery a telefonía, CRM y campañas de voz | Daniel Martínez Loyola + José Manuel | Checklist ampliado y confirmado por área |
| 4 | Confirmar presupuesto de desarrollo de Genjo y validar documentación técnica entregada | José Galván | Presupuesto recibido; sin dudas adicionales |

## Estratégico

| # | Acción | Responsable | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseñar un hilo de seguimiento consolidado para los 4 frentes abiertos, en vez de que un solo gestor los sostenga por separado | SAC + Ventas | Tablero único con dueño por frente |
| 2 | Desarrollar Webhooks DLR (entregado/leído) como producto core — pendiente desde Fase 1 | Ingeniería – Producto | Feature disponible para toda la cartera |
| 3 | Usar el informe de verificación de facturación de Arkansas como plantilla replicable para otros clientes Enterprise | SAC | Plantilla documentada en repositorio |
| 4 | Documentar Arkansas como caso de “Discovery parcial”: qué se corrigió y qué se repitió | SAC + Marketing | Caso publicado internamente |

Perfiles de actores

Daniel García Rojas Reyes — Cliente, Director de Sistemas

- Motivación primaria: salvar su reputación ante su directora y la Presidencia de la Universidad

- Táctica observada: deuda moral + triangulación de autoridad + promesa de zanahoria

- Confirmado en Fase 2: patrón de inasistencia a reuniones agendadas; escalación en vivo de temas no acordados (Salesforce). [VERIFICADO]

- Recomendación: confirmar agenda y alcance de cada sesión por escrito antes de que inicie

Guillermo Nava — Cliente, usuario operativo (nuevo, Fase 2)

- Solicita agentes adicionales de chat y cuestiona directamente el reporte de consumo de WhatsApp

- Actúa como brazo operativo mientras Daniel García concentra la relación estratégica

- Recomendación: incluirlo de forma explícita en la conciliación de facturación

José Galván — Ventas, gestor de cuenta

- Error crítico (Fase 1): “será cuestión de 10 minutos”, dicho sin consultar a Ingeniería

- Confirmado en Fase 2: concentra en solitario la coordinación de los 4 frentes abiertos — riesgo de sobrecarga de un único punto de falla comercial. [VERIFICADO]

- Área de mejora: Discovery técnico pre-venta obligatorio; distribuir el seguimiento entre más de una persona

Enrique Gudiño — Activaciones (nuevo, Fase 2)

- Documenta con precisión y de forma proactiva la falla de alineación de expectativas antes de la sesión de Salesforce

- Comportamiento de escalamiento transparente, sin minimizar el problema

Paola Bárcenas — Soporte / Producto (nuevo, Fase 2)

- Resuelve con rapidez temas de configuración (asignación automática) y comunica límites de alcance sin sobreprometer

- Comportamiento a institucionalizar: claridad temprana sobre lo que la plataforma sí y no cubre

Antonio (Toño) del Río — Operaciones / Customer Success

- Frase clave (Fase 1): “Tengan cuidado de no volverse esclavos de los clientes”

- Confirmado en Fase 2: identifica la brecha funcional del módulo de Campañas frente a Genesys, y da contexto de que es un patrón recurrente con otros clientes

Daniel Martínez Loyola — Director de UX

- Aportación clave (Fase 1): invitó a José Manuel al canal de Slack, detonando la intervención de UX

- Confirmado en Fase 2: cubre la cuenta durante ausencias de José Manuel; identifica riesgo de “teléfono descompuesto” en el modelo de trabajo de Salesforce

Joaquín Alejandro Martínez Fernández — Dirección Comercial (nuevo, Fase 2)

- Autorizó (referencia a conversación de agosto) la separación de factura en costo Meta, fee de plataforma y costo por envío. [HIPÓTESIS]  — su participación se conoce solo por referencia de terceros, sin mensaje directo suyo en el extracto

José Manuel (920) — Dirección de Satisfacción al Cliente

- Continuidad: sigue siendo el punto de cierre de la disputa de facturación y de las quejas directas del cliente; delega en Daniel Martínez Loyola durante ausencias

FODA estratégico integrado

## Fortalezas

- Lealtad emocional del cliente: “Nos encanta Callpicker”

- Adopción operativa alta: 30+ ejecutivos, 16+ bandejas activas

- Alineación UX–Ingeniería (UX como árbitro estratégico)

- (Nuevo) Resolución rápida de temas de configuración sin escalar (caso asignación automática)

- (Nuevo) Comunicación de límites de alcance sin sobreprometer (caso Salesforce)

## Oportunidades

- Migración de voz Genesys → Callpicker (octubre 2026)

- Contrato a 5 años con ingresos recurrentes garantizados

- (Nuevo) Informe de verificación de facturación WhatsApp ya elaborado y defendible — plantilla replicable

- (Nuevo) Separación de factura (Meta + plataforma + envío) como mejora de transparencia aplicable a toda la cartera

## Debilidades

- Carencia de webhooks DLR (estándar de industria no implementado)

- Silos entre Ventas, Ingeniería y Soporte

- (Nuevo) El Discovery institucionalizado en Fase 1 no se extendió a Salesforce, dialer de voz ni al proyecto de telefonía

- (Nuevo) Falta de función de marcación consecutiva (dialer), brecha recurrente frente a clientes ex-Genesys

## Amenazas

- Genjo podría construir solución propia y desplazar a Callpicker

- Precedente: ceder en costos puede repetirse si no se sistematizan procesos

- (Nuevo) Concentración de 4 frentes abiertos en un solo gestor comercial incrementa el riesgo de nuevos descuidos

- (Nuevo) El proyecto de telefonía podría avanzar comercialmente antes de resolver preguntas de escalabilidad

# Conclusión y recomendación central

Fase 1 demostró que la intervención de la Dirección de Satisfacción al Cliente puede rescatar una cuenta en crisis. Fase 2 demuestra algo distinto y más importante desde una perspectiva sistémica: el fix aplicado en Fase 1 fue específico al proyecto de mensajería, no a la cuenta ni a la empresa. El mismo patrón raíz —compromisos o sesiones mal encuadradas antes de una validación técnica— reaparece de forma independiente en Salesforce, en el dialer de voz y en el proyecto de telefonía, cada uno gestionado por distintas personas sin un hilo conductor único.

Recomendación central: (1) cerrar formalmente y por escrito el frente de facturación WhatsApp, que ya cuenta con evidencia y documento de verificación suficientes; y (2) extender el Checklist de Discovery —ya probado en el proyecto de mensajería— a telefonía, CRM y voz, antes de que el proyecto de Conmutador o el requerimiento de dialer repitan, en una escala mayor, la crisis documentada en Fase 1.

## Documentos de referencia

- Arkansas.xlsx — Corte Junio, conciliación de mensajería WhatsApp

- Informe de Verificación de Facturación WhatsApp — Junio 2026 (Word, entregado al cliente)

- Correo de envío del informe de facturación al cliente

- Diagramas de arquitectura (español e inglés)

- Grabación de sesión de capacitación (arkansas.mp4)

- Manual de usuario: Integración Callpicker–Salesforce para registro de llamadas (Outline)

- Transcripción del canal Slack #arkansas-cq, mayo – 7 de septiembre 2026 (fuente primaria de esta actualización)

- Tickets #113739 / #113740 — Activación demo de Conmutador

Auditoría interna Callpicker · Confidencial · v2.0 · Preparado por Dirección de Satisfacción al Cliente